|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general considero que hemos podido cumplir con las actividades planificadas en la Carta Gantt y actualmente nos encontramos trabajando en el Sprint 3. Hasta ahora hemos avanzado en autenticación de roles, gestión de apoderados, estudiantes, conductores, furgones, rutas escolares, colegios y sedes. Uno de los principales factores que ha facilitado el avance ha sido la organización por Sprints y el trabajo en conjunto con Constanza y Chris. La principal dificultad que tuvimos fue la implementación de la arquitectura multi-colegio, ya que fue necesario realizar varios ajustes para separar correctamente la información de cada establecimiento. Este problema ya fue solucionado y pudimos continuar con el desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando hemos tenido problemas, hemos intentado resolverlos mediante pruebas, revisión del código y ajustes en la estructura del sistema. En el caso del multi-colegio, tuvimos que revisar cómo estaban relacionadas distintas partes del sistema, como estudiantes, conductores, furgones, rutas, colegios y sedes. Para las próximas etapas la idea es seguir trabajando de la misma forma, probando bien cada funcionalidad antes de avanzar y solucionando los problemas de integración que puedan aparecer.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evalúo mi trabajo y el del grupo de manera positiva, porque hemos logrado avanzar de acuerdo con lo planificado y hemos podido resolver los problemas que han surgido durante el desarrollo. Personalmente, destaco que he podido aportar en distintas partes del proyecto y trabajar en conjunto con mis compañeros cuando ha sido necesario realizar cambios importantes. Como aspecto a mejorar, considero que podríamos llevar un registro más ordenado de las pruebas, cambios y tareas realizadas durante cada Sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes que tengo actualmente es cómo terminar de definir correctamente el proceso de subida y bajada de los estudiantes y cómo se va a relacionar con el QR, reconocimiento facial, seguimiento de rutas y notificaciones. Una pregunta que le haría al docente sería: ¿El flujo que estamos planteando para registrar la subida y bajada de los estudiantes y validarlo mediante QR o reconocimiento facial está bien definido o sería recomendable agregar alguna validación adicional?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento considero que no es necesario realizar una gran redistribución de las actividades, ya que los tres hemos participado en diferentes partes del proyecto. De todas formas, para los próximos Sprints podríamos organizar de manera más clara algunas responsabilidades, por ejemplo dividir tareas entre backend, aplicación móvil, pruebas, integración y documentación. Esto podría ayudarnos a avanzar de forma más ordenada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que el trabajo grupal ha sido positivo. Con Constanza Reyes y Chris Bugman hemos podido colaborar en distintas etapas del desarrollo y resolver juntos los problemas que se han presentado. Destacó principalmente la comunicación, la disposición para ayudarnos entre nosotros y la capacidad de adaptarnos cuando fue necesario modificar partes del sistema. Como aspecto a mejorar, creo que podríamos definir mejor quién queda encargado de cada tarea y registrar de forma más clara el avance de cada integrante.